	[image: image58.png]LR NORONHEL MM A




İYTE                                                                        YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 



                                                  T.C.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
                                               2023 YILI

                                                  FAALİYET RAPORU
Ocak  2024
İÇİNDEKİLER

· MİSYON 

· VİZYON

· YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. YATIRIM PROJELERİ VE PARASAL GERÇEKLEŞME ORANLARI

1.1. FEN FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI İNŞAATI
1.2. BÜYÜK ONARIM

1.3. KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI

1.4. ETÜT PROJE

2. KAMULAŞTIRMA VE EMLAK OFİSİ

3. İYTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIM AKSİYON PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

4. DİGİTAL KAMPÜS PROJESİ  

5. BAKIM ONARIM İŞLERİ
5.1.  PERİYODİK BAKIMLAR
A. JENERATÖRLER ve TRAFO MERKEZLERİ

B. ASANSÖRLER
C. UPS CİHAZLARI
D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ
E. PARATONARLER

5.2.  GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIM ve ONARIMLAR
      6. YAPI İŞLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

7. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
	MİSYON





İYTE, 2000 yılına kadar eğitim ve araştırma faaliyetlerini, kent merkezinde kiralık hacimlerde yürütürken, bu faaliyetlerinin büyük bir kısmını 2000 yılından itibaren kampüste oluşan fiziksel mekanlara taşımıştır. 2007 yılından itibaren de tüm birimler  kampüste yer almıştır. Kuruluşundan bu yana devam eden fiziksel ve doğal çevrenin gelişimi, 2009 yılının öngörüleriyle, aynı yoğunlukta olmak üzere 2030 yılına kadar sürecektir. Kampüs içinde bir taraftan eğitim ve araştırma hizmetleri sürdürülürken, bir taraftan da yapılaşma sürdürülmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının MİSYON’u, eğitim - araştırma faaliyetlerini ve kampüs yaşamını pozitif etkileyen bir yapılaşma sürecini sürdürmek, kampüs yapılarında mekanik tesisat sistemlerini, güvenlik,  ısıl-mekanik  konfor ve iç hava kalitesi  açısından en üst hizmet verir düzeyde tutmaktır. 

	VİZYON


İYTE Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının VİZYON’u, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleriyle bunların integral bir parçası olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin, günümüzde ve 100 yıllık bir perspektifte, gereksinim duyacağı fiziksel ve doğal çevreyi, İYTE akademisyenlerinin ve idari personelinin öngörüleri ve işbirliğiyle, günümüz enerji ve çevre duyarlı teknikleri kullanarak hazırlamaktır.

	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilen görevlerin çerçevesini çizdiği alanı kapsamaktadır. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak.

1. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek.

2. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek, teslim almak.

3. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. 

4. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek. 

5. Biten inşaatların kesin hesaplarını hazırlamak.

	1.YATIRIM PROJELERİ ve PARASAL GERÇEKLEŞME ORANLARI


Yatırım projeleri,  ihale yoluyla inşaatı devam eden yerleşke binalarını, Kampüs Altyapısı ve yapılması gereken büyük onarımları kapsamaktadır.  
	1.1. FEN FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI İNŞAATI


Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL dir. 
2023 sonu itibarı ile inşaatın %59.48’i tamamlanmıştır.    2023   eksik olan duvar imalatları ve sıvaları tamamlanmıştır. Zemin ve 1. Katlarda saten alçı sıva imalatları yapıldı. Bodrum kat iç duvar boya imalatları yapılmıştır.
Mekanik tesisatta binanın havalandırma tesisatına ait klima santralleri temin edilmiş olup çatıdaki yerlerine konulmuştur. VRF tesisatına ait cihazlar temin edilmiş olup VRF dış üniteleri çatıdaki yerlerine konulmuştur. Sıhhi tesisatın boru montaj işi yapılmıştır. Yangın tesisatı çekildi. Havalandırma santral ve kanal imalatları yapıldı. Yangın ve temiz su depoları yerine konuldu. Çekerocaklara ait kanal imalatları tamamlandı. VRF iç ve dış üniteleri ile VRV imalatları yapılmıştır.

Bina bodrum katında tesisat galerisinin aydınlatma tesisatı yapılmış, led armatürleri takılmıştır. 


[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]Ui

TN





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]




[image: image6]

[image: image7]

[image: image8]
	1.2. BÜYÜK ONARIM


Yabancı Diller Lab 2023 İşi

Yabancı Diller Yüksek Okulu A Blok’ta; bodrum katta yer alan 210 m2’lik depo gerekli tadilatlar yapılarak Fotonik Bölümü kullanımına sunulmak üzere laboratuvar haline getirilmiştir. Mekanda bulunan ıslak hacimler iptal edilmiş, bölme duvarlar ile farklı kullanımlara olanak sağlanmıştır.  Mekanda bulunan çelik güçlendirmeler ve tesisat boruları alçıpaneller ile kapatılmış, kapı ve pencere doğrama yenilenmiş, zemin mermerlerine silim ve duvarlara sıva boya işleri yapılmıştır. 

İYTE Yabancı Diller Yüksekokulu bodrum katında Fotonik Bölümüne ait laboratuvarın kuvvetli akım ve zayıf akım elektrik tesisatları hazırlanarak teslim edilmiştir.

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



2023 Eğitim Onarım-2 İşi

Havuz Binasında; B blok çatısında plastomer esaslı, gölgelik2’de ise TPO esaslı yeni yalıtım imalatı yapılmış, kolektörlerin platformu ve gölgelik2’deki çelik elemanlar zımparalanarak antipası ve boyası yapılmıştır. 

[image: image12.jpg]



Erdal Saygın Amfisinde; Amfi oturma alanındaki halı kaplama ile tüm koltuklar yenilenmiştir. Sahne önü ve arkasındaki platform güçlendirilerek laminant kaplaması yenilenmiş, sahne önü ve arkasındaki duvarlar boyanmıştır. Amfi ve koridordaki tüm kapılar ile giriş holünde bulunan karşılama bankosu, kaplaması ve mobilyaları yenilenmiştir.

[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]I





[image: image16.jpg]



Mühendislik Fakültesi F Blok’ta; projesinde gösterilen kısımlarda dış cephe boyaları sökülerek yeniden tekstürlü boya ile boyanmıştır. Projede belirtilen giriş üstünde bulunan sundurmalar yağlı boya ile boyanmıştır. Cephede belirtilen yerlerde dilatasyonlarda fugalar yenilenmiş ve kolonlarda tamir harcı ile tadilat yapılmıştır. 

[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ONARIM İŞLERİ

· Asansörlerin 2023 Yılı Periyodik Bakım Onarım İşi

· Mühendislik Fakültesi F Binası Pencere Onarım İşi

· Spor Salonu Çatı ve Çeşitli Onarım Yapılması İşi

· 333 Ada 470 Nolu Parselin Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması İşi

· 333 ADA 302 VE 303 Nolu Parselin Aplikasyon Krokilerinin Hazırlanması İşi

· İYTE Spor Tesisleri Onarımı İşi

· Kampüs Genelinde İnşaat Bakım ve Onarım Yapılması İşleri

· İYTE Binalarında Kazan ve Boruların Değişimi Alım İşi

· Kampüs İçi Bordür Taşlarının Boyanması İşi

· İYTE Genel Kültür Binası WC Onarım İşinin Yapılması

· Kimya Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Binalarında Bulunan Çeker Ocak ve Kimyasal Saklama Dolaplarına Ait Havalandırma Tesisatının Yapım İşi

· Kampüs Ups Onarım İşi

· 300 Metreküp Su Deposunda 2 Adet Pompa Yenileme İşi

· 5 Adet Binada Soğutma Sistemleri Onarım İşinin Yapılması

· 2023 Yılı İYTE Çeşme Kapısında ve Yerleşkede Muhtelif Bordur ve Kilit Taşı Onarımı Yapımı

· 10 Binada Soğutma Sistemleri Onarım İşi
· 3 Boyutlu, Led Işıklı, Metal Tabanlı, Pleksi 'İYTE (kalp)' Yazısının Yapılması İşi
· Soğutma Grubu Yedek Parça Alımı
· İYTE Çeşitli Onarım İşleri Yapılması
· TAM Binası Soğutma Sistemi Onarım İşinin Yapılması
· Merkezi Kafeterya Servis Asansörleri Onarım İşi
· Fancoil Motorları Onarımı İşi
· İYTE Sera Onarım İşi
· 3-Adet Binada Soğutma Sistemleri Onarımı İşinin Yapılması
· İYTE Kampüs İçi Çeşitli Tamirat ve Tesisat İşlerinin Yapılması
· İYTE SKS Binası Fancoil Motorları Yenileme İşinin Yapılması
· İyte Merkezi Kafeterya Ve Tam Binası Onarımı İşi
· İYTE Yemekhane Binası Soğutma Sistemindeki Arızanın Tamiri İşinin Yapılması
· İYTE Totem Tasarımı ve Uygulama İşleri, Bilim Kulesi ve İYTE Kitap Çeşmesinde Çeşitli İşler, TAM Binası İşleri ve İYTE Fitness Cam Folyelerin Yenilenmesi İşi
· İYTE 30. Yıl Parkı Yürüme Yolu Yapılması
· İYTE Yerleşkesi Giriş Kapılarına Bariyer Sistemi Yapılması
· Eski SKS Binası Temiz Su Hattı ve Yabancı Diller Fancoil Onarımının Yapılması
· 100. Yıl Parkı Ve Seyir Terası Düzenlemesi İşi
· İYTE 300 Metreküp Su Deposu 1 Adet Pompa Yenileme İşi
· Kampüs İçerisinde Teknopark A10 Binası Tarafında Bordür Boyaması ve Şenlik Alanında Tadilat Yapılması
· 8 Adet Jenratörün  Onarım İşi
· Asansör Periyodik Kontrol yapılması
İYTE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞLERİ-2023-1

· Rektörlük önünden Gülbahçe Kapısına giden yolda yer alan 30 adet (29 adet tek konsollu, 1 adet çift konsollu) 11 mt’lik aydınlatma direğinin konsolları 1mt’lik galvaniz konsollarla değiştirilmiştir. Söz konusu güzergahtaki kırık olan 4 adet armatürün yerine, Fen Fakültesi trafo merkezinin üzerinde yer alan otoparktaki 4 adet direğin armatürü takılmıştır. Sökülen otopark armatürlerinin yerine ise 4 adet yeni 65W led armatür takılmıştır. 

· İnşaat Mühendisliği Binası ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası arasında yapılan deprem anıtının aydınlatması için Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası Sığınak Panosundan 3x2,5mm2 TTR kablo ile besleme hattı çekilmiştir. Anıt aydınlatması için 3 adet 30cm. 9W Wall Washer armatür kullanılmıştır. 

· Çevre aydınlatmalarında kullanılan arızalı 4 adet astronomik röle, 1 adet 3x85A kontaktör ile 1 adet 3x50A kontaktör yenileri ile değiştirilmiştir. 

· Lojmanlar girişindeki otoparka İdare malı bir 1 adet 6mt. aydınlatma direği dikilmiş, direğe 100W Led aydınlatma armatürü takılmıştır.

· Lojmanlar Bölgesi Selin Sokakta devrilen 2 adet aydınlatma direği yerlerine tekrar monte edilmiş, kırılan 2 adet 25cm. glop değiştirilmiştir. 

· Gülbahçe kapısı karşısında yer alan parktaki “İYTE” yazısını aydınlatan ve camları kırılan 2 adet projektör yeni 100W led projektörlerle değiştirilmiştir.

· Bilgisayar Mühendisliği Binası (Eski SKS Binası) zemin katındaki, Fen Fakültesi Kimya Bölümüne ait 2 adet laboratuvarda yer alan toplam 8 adet çeker ocağın üzerine 5’li priz grubu tesisatı yapılmıştır. Çeker ocaklardan 3’ünün arızalı olan fanları yeni fanlar ile değiştirilmiştir. Yine laboratuvarlardaki hava kanallarının demontajı yapılıp, söküm yapılan yerlerde duvarda oluşan boşlukların kapatılması için gerekli tamir işlemleri (duvar örme, sıva, boya) yapılmıştır. 

· Prof. Dr. Serdar Özçelik’e ait laboratuvarda bulunan optik masaya 2 adet data hattı çekilip, mevcut 2 adet sütuna RJ45 soketi takılarak sonlandırılmıştır. Söz konusu laboratuvarda bulunan buzdolabı için ayrıca 3’lü priz grubu tesisatı yapılmıştır.

· Tümleşik Araştırma Merkezinde bulunan Çevre AR-GE Birimine ait laboratuvarda yer alan yeni ICP-MS cihazı ile bu cihaza ait ups’in elektrik tesisatı yapılmıştır. 

İYTE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞLERİ-2023-2

· Yerleşke Çeşme kapısında bulunan otomatik bariyerin yer üstünde yer alan elektrik (3x1,5mm² TTR ve 2x0,755mm² TTR) ve data (CAT6 UTP) kabloları yenilenmiş, borulama yapılarak yer altına alınmıştır.

· Çeşme kapısında, direk üstünde yer alan harici tip kameranın kopuk olan data kablosu (CAT6 UTP) yenilenerek tekrar çekilmiştir.

· Yerleşke yol ve otopark aydınlatmalarının kumandaları (astronomik röle, kontaktör vs.) yenilenmiştir. 

· Tümleşik Araştırma Merkezi Binasında, Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan Thermo Orbitrap LC MS cihazı için, mevcutta bulunan 30 kVA ups cihazından 4x10 mm² N2XH besleme kablosu ve 1x10 mm² topraklama kablosu çekilmiş, cihazın bulunduğu odada sigorta kutusu içinde otomatik şalterler ile sonlandırılmıştır. Cihazın bulunduğu odada pvc kablo kanalı üstü ups prizleri ve kombinasyon kutusu yapılmıştır. Cihaz için 30 kVA trifaze İzolasyon Trafosu bağlanmış ve cihazın topraklaması, bina topraklamasından ayrılarak gerekli sayıda topraklama çubukları ile istenen değer sağlanmıştır.

İYTE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞLERİ-2023-

· Tümleşik Araştırma Merkezi (TAM) Binası otoparkında yer alan aydınlatma saha panosunun kopan besleme hattı, 4x16mm² NYY kablo ile yenilenmiştir. 

· Şenlik Alanı Bölgesindeki Asmalı Kafe önünden geçen yürüme yolu kenarındaki ağaçlara 7 adet, 9W, yeşil renk wall washer led aydınlatma armatürü ile dekoratif aydınlatma yapılmıştır.


· Şenlik Alanında yer alan 20 adet elektrik rögarının plastik kapakları, 49x49x6mm çelik levhalarla hazırlanan kapaklarla değiştirilmiştir.

· Şenlik Alanında yer alan 10 adet zeytin ağacının dekoratif aydınlatmasında kullanılan ve arızalı olan armatürler, 9W yeşil renk wall washer led armatürlerle değiştirilmiştir.


· Açık spor sahalarının mevcut kilitli saha panosu içerisinde yer alan aydınlatma kumandaları, daha kolay erişim için pano dışına taşınmıştır.

· TAM binasında MAM için alınan XRF cihazının soğutucusuna, aynı cihaza ait UPS'ten elektrik hattı çekilmiştir.


· Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Binasının çatısında bulunan arızalı led projektörler 12 adet 150W simetrik IP65 led projektörlerle değiştirilmiştir.


· Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Binasının çatısında bulunan arızalı metal halide projektörler 12 adet 150W simetrik IP65 led projektörlerle değiştirilmiştir.


· TAM binasında Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezine alımı yapılacak olan Gaz Analiz Sistemi için ARS-B-K1-48 nolu laboratuvara UPS ve internet hattı çekilmiştir. 

İYTE 4 ADET JENERATÖRÜN AĞIR BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI VE 11 ADET JENERATÖRÜN YAĞ VE FİLTRE DEĞİŞİMİ İŞİ

· 11 adet jeneratörün yağ filtrelerinin, hava filtrelerinin, yakıt filtrelerinin, su filtrelerinin ve yağlarının değişimi yapılmıştır. 

· 4 adet jeneratörün ise ağır bakım ve onarımları yapılmıştır:

Enjektör Bakım ve Ayarı: Enjektörler yerlerinden sökülmüş, bakım ve basınç ayarları yapılarak tekrar yerlerine takılmıştır. 

Sibop Ayarı: Sibopların, CAT motorun verdiği ayar sahasında ayarları yapılmıştır.

Turbo Mili: Turbo gövdesine bağlı fanların dönmesini sağlayan yataklarında aşınma olduğu için yenisi ile değiştirilmiştir. 

Turbo Gövdesi: Turbo gövdesi, mili taşıyan burç ve oringleri üzerinde olan gövde aşınmalarından dolayı değiştirilmiştir.

Turbo Fanı: Gövdeye bağlı mil üzerinde yer alan sıcak ve soğuk fanları değiştirilmiştir.

İYTE REKTÖRLÜK BİNASI TÖREN ALANI, KÜTÜPHANE BİNASI BAHÇE VE YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BİNALARI BAHÇESİNE İNTERNET SİSTEMİ KURULUM İŞİ

Rektörlük Binası tören alanı, Kütüphane Binası bahçesi ve Yabancı Diller Bölümü Binalarının bahçesinde kablosuz internet bağlantısı için gerekli altyapı çalışmaları (kablolama, sonlandırma, test, etiketleme vs.)  ve Access Point cihazlarının montajı yapılmıştır. 

İYTE TRAFO MERKEZLERİ ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

· Mimarlık Fakültesi Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu, BAR 24 18Ah bakımsız akü redresör grubu ile değiştirilmiştir.  

· Kimya Mühendisliği Bölümü Binasındaki trafoya ait olan arızalı akü redresör grubu, BAR 24 18Ah bakımsız akü redresör grubu ile değiştirilmiştir.  

· Merkezi Kafeterya Binası Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu, BAR 24 18Ah bakımsız akü redresör grubu ile değiştirilmiştir.  

· Lojmanlar Trafo Merkezindeki arızalı olan akü redresör grubu, BAR 24 18Ah bakımsız akü redresör grubu ile değiştirilmiştir.  

· Kimya Mühendisliği Bölümü Binası trafosunun arızalı olan kuru tip trafo termik koruma rölesi yenisi ile değiştirilmiştir. 

İYTE ŞENLİK ALANI WI-FI ALTYAPI VE KURULUM İŞİ

Şenlik Alanında WI-FI sistemi için gerekli altyapı ve kurulum işleri yapılmıştır. Alan içerisine 3 adet kabinet konulmuş, Genel Kültür Dersleri Binasından ilk kabinete, ilk kabinetten 2. kabinete, oradan da 3. kabinete 8 core SM fiber optik kablo çekilmiştir. Yine kabinetlerden direkler üzerinde yer alan Access Point cihazlarına CAT6 UTP outdoor kablolar çekilmiştir. Access point cihazlarının 4 tanesi mevcut olan 4 adet direğe, 6 tanesi yeni dikilen 5 adet galvaniz direğe takılmıştır. Access point cihazlarının kontrolü için kablosuz ağ kontrol cihazı kullanılmıştır. Kabinetlere, Şenlik Alanındaki mevcut saha panolarından elektrik besleme hattı çekilmiştir. 

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ
2023 yılında Enstitümüz binalarında bulunan 33 adet insan asansörü ve 3 adet hidrolik asansörüne 04.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında “Mavi Etiket” aldırılmıştır. 

	1.3. KAMPÜS ALT YAPI İNŞAATI


İYTE Binalarının Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İşi 2023

Mühendislik Fakültesi E Blok’ta; projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, bina içinde ve dışında hissedilebilir yüzey, kaydırmaz bant, bina içi ve dışı yönlendirme tabelaları, asansör tabelaları, kat haritası ve kılavuz iz, kat bilgilendirme tabelaları, kapı isimlikleri imalatları yapılmıştır. Ayrıca ana giriş ve rüzgârlık kapıları yönetmeliğe uygun olarak genişletilmiştir. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiş, mevcut otopark alanında erişilebilir otopark işaretlemesi yapılmıştır.
Mühendislik Fakültesi A Blok’ta; projesinde gösterilen şekilde erişilebilirlik yönetmeliklerine uygun olarak asansör tabelaları, bina isimliği imalatları yapılmıştır. Ayrıca her iki bina giriş ve rüzgârlık kapıları ile iç bahçeye çıkış kapısı yönetmeliğe uygun olarak genişletilmiş, mermer eşikler pahlanmış, kapı önlerindeki hissedilebilir yüzeyler yenilenmiştir.

[image: image19.jpg]A s, e
‘,,, -_ _-_ | I ,.;

A Viir

i /U Vs
\ &mu‘l

sy
CO

;— -

L,

£

- _If





[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



	1.4. ETÜT PROJE


· İYTE Fen Fakültesi A-B-C Bloklar Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Proje Hazırlama İşi bitirilerek teslim alınmıştır.
· İYTE Lisansüstü Öğrenci Yurdu Binası Projelerinin Hazırlanması İşi ihale edilerek projesine başlanmış tamamlama aşamasına gelmiştir.
· İdari bina A-B-C Bloklar deprem performans analizi yapılması ve röleve hazırlanması işi ihale edilerek tamamlanmıştır.

· 333 ada 470 nolu parselin aplikasyon krokisinin hazırlanması işi yapılmıştır.
	2.KAMULAŞTIRMA ve EMLAK  OFİSİ


[image: image22.png]K
i.Y.T.E. KAMPUS YERLESIM PLANI 2022 A
6:1/2000

YAPI ISLERI TEKNIK DAIRE BASKANLIGI

HAZIRLAYAN:  Y.Mimar  Setenay ABZEK

Har.Tek.  Clhat KUGUKBOYACT




        Tarafımızdan hazırlanan kampüsümüz dijital projenin güncellenmesi devam etmektedir. Her yapılan imalat bitimi ve tesliminden sonra ilgili imalat ölçüleri  tarafımızdan alınıp projenin güncelliği sağlanmaktadır. İlgili projenin güncelleme işlemleri devam etmektedir.

Ambulans merkezi için planlanan alanın topoğrafik durumunu görmek için plankote istenmiş, arazi çalışmalarında plankotesi hazırlanmıştır. Plankote işlemi sonrasında bina yerleşimi için verilen koordinatlar arazide aplike edilmiştir. Aplike edilen koordinatlara göre bina imalatına başlanmıştır.

Belirtilen arazi çalışmaları tarafımızdan yapılmış alınan ölçülerin aktarımları tamamlandıktan sonra gerekli hesaplamalar yapılmış ve projeye işlenip teslim edilmiştir.

Kampüs girişinin peyzaj mimarisi anlamında düzenlenmesi için hâlihazır durumu ve kot ölçüleri tarafımızdan istenmiş çalışmaları kapsamında tarafımızdan istenen arazi ölçümleri yapılmıştır.  Alınan ölçülerin hesaplaması yapılmış projeye işlenmiş teslim edilmiştir.

Yüksek Lisans Köyü Bölgesinde Yapılacak çalışmalar kapsamında Bölgenin topoğrafik durumu ve mevcut yerleşim hakkında tarafımızdan arazi ölçümleri istenmiştir. Bu kapsamda arazide gerekli ölçümler alınmış gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra projeye işlenip teslim edilmiştir.

Kantin önü peyzajının düzenlenmesi için ilgili alanın ölçüleri istenmiş, Arazi ölçümleri yapılmış projeye işlenmis teslim edilmistir.

Yüksek lisans köyü kapsamında farklı alanlarda çalışmalar yapılmış ilgili alanların Ölçüleri topoğrafık verileri istenmistir. İstenilen bölgelerde arazı çalışmaları yapılmış ölçüler alınmış haritaya ışlenip teslim edilmiştir.

Seyir terası olarak düzenlenen bölgede alanın topoğrafık ölçülerine ihtiyaç duyulmuş, Yapılan çalışmada alanın plankotesı alınmış ölçüler projeye islenerek teslim edilmiştir.

Yürüme yolu yapılması planlanan alanın tüm ağaç rölevelerinin alınması plankotesinin hazırlanması tarafımızdan istenmiştir. Arazide yapılan çalışmalar neticesinde ağaç röleveleri alınmış plankotesı hazırlanmış yolun köşe kazıkları arazide tarafımızca çakılmıştır. Hazırlanan ölçüler faaliyeti yürüten ekibe teslim edilmişitir.

Yüksek lisans tiny houseların yerleşimi için tarafımıza verilen koordinatlar kapsamında  belirlenen köşelerin arazide aplikasyonu yapılmıştır.

Engelsiz kampüs çalışmaları kapsamında, kampüs yerleşkesinin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç duyulan ölçüler tarafımızdan alınmış gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Alınan ölçü ve bilgiler konuyla ilgili sorumlu kişilere teslim edilmiştir.

İdari Mali işler tarafından yapılan Enstitümüz içerisindeki kantin, kırtasiye, ulaşım, v.b ihalelerde üye olarak bulunup, ihalelerin açılması için evrakların hazırlanması sırasında  daire başkanlıkları tarafından istenen her turlu evrak bilgi hazırlanıp teslim edilmektedir.

Kamulaştırmalar ile ilgili gerek vatandaş talepleri ve gerekse de Hukuk Müşavirliğinden istenilen bilgi ve belgeler ile Birim açıklamalarımız ilgililerine verilmiştir.

Enstitümüzde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali için ter tespiti yapılmış olup, araziye ilişkin planlama çalışmalarına esas olmak üzere Tarım İl Müdürlüğünden gerekli görüş alınmış olup, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Kale başkanlığında komisyon çalışmaları devam etmektedir.

Yüksek Lisans Öğrenci Yurdu binası için yer tespiti yapılmış olup, proje aşamasında Birimimizden istenilen teknik veriler proje müellifi ile paylaşılmış olup, projeye yönelik Urla Belediyesi ile işlemler devam etmektedir.

Öğrenci Sosyal alanı için yer tespiti yapılmış olup, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Kale başkanlığında komisyon çalışmaları devam etmektedir.

Hazineden Enstitümüze tahsisli alanların envanterinin çıkartılarak, işgal edilmiş olan parsellerin tespiti çalışmalarına başlanmış olup, çalışmalar halen devam etmektedir. Ayrıca işgallere ilişkin Milli Emlak Müdürlüğünden gelen ihbarlar değerlendirilerek işgal olması durumunda tutanak tutulup tahliye işlemlerine başlanmaktadır.

İYTE’ nin mülkiyetinde olan alanlardan, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssüne tahsis edilen parsellerle ilgili İmar planları ve imar uygulamaları tamamlanmış olup, her iki teknopark ile koordineli şekilde teknik destek sağlanmaktadır.

Rektörlük Makamı, Genel Sekreterlik Makamı, Diğer İdari birimler ve fakülteler tarafından istenen birimimizle ilgili her turlu bilgi ve belge ilgili birimlere iletilmektedir.

Projelerin hayata geçirilebilmesi için, çalışmalar devam etmekte olup, süreç içerisinde yeni bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda, birimimiz tarafından istenen bilgilerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Birimimiz iş akış şeması ve yönergesi hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, kısa sürede hazırlanarak Enstitü yönetimine sunulacaktır.

	3. İYTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde, kurumsal anlamda, enerji tüketimini düşürmek ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımını örnek uygulamalarla yaygınlaştırmak için, mevcut teknolojilerin kullanılması ve özgün projelerin geliştirilmesi suretiyle, aşağıda belirtilen çalışmalar yürütülmektedir. 
	3.1. ETKİN ENERJİ KULLANIMI AKSİYON PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR


2023 yılında da birimlerin elektrik tüketimleri düzenli olarak her ay ölçülmüş, kampus ve birimlerine ait elektrik tüketim istatistikleri hazırlanmıştır(Ek 1). Enerji kullanımı konusunda duyarlılığı artırmak için grafiksel sonuçlar akademik ve idari personele internet üzerinden duyurulmaya devam etmiştir. Ek 2’ de personele gönderilen power point dosyası örneği verilmiştir.  

[image: image23.emf]2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ocak  937.988,82 1.034.491,99 995.911,92 573.328,98 968.139,18 1.103.459,40

Şubat 753.171,30 827.824,52 785.256,66 526.997,88 844.120,44 952.009,02

Mart 768.658,28 812.804,94 665.444,34 609.485,58 1.058.407,74 859.776,12

Nisan 583.955,41 687.852,40 390.936,96 464.200,20 631.236,06 710.684,10

Mayıs 787.066,33 626.815,75 366.048,72 399.350,08 597.771,72 652.105,62

Haziran 965.716,83

908.874,36 406.474,38 475.828,02 947.817,18 745.651,50

Temmuz 1.251.668,92

1.115.155,12 519.645,06 722.350,19 868.853,88 1.375.071,60

Ağustos  1.015.487,10 945.327,80 541.433,34 949.551,84 1.137.356,46 1.663.293,30

Eylül 822.682,35 753.474,60 496.152,72 678.288,60 717.593,40 1.046.705,40

Ekim 617.878,30 577.550,88 422.216,94 577.747,08 594.983,90 612.663,30

Kasım 732.984,48 594.427,86 476.141,94 725.228,64 779.164,56 648.003,60

Aralık 998.239,59 880.261,20 568.870,92 949.781,70 1.070.546,10 800.854,20

TOPLAM 10.235.497,71 9.764.861,42 6.634.533,90 7.652.138,79 10.215.990,62 11.170.277,16

AYLAR 

TÜKETİM (kWh)

İYTE KAMPÜS TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ


[image: image24.emf]YIL AYLAR

İYTE 

TOPLAM

GENEL 

KÜLTÜR 

DERS.

REKTÖRLÜK

DAİRE 

BŞK.

FEN 

FAKÜLTESİ

YAB.DİL.,ELEK.

ELEKTRO.MÜH

., ATÖLYELER

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ

KÜTÜPHANESPOR SALONU

AÇIK SPOR 

TESİSLERİ

KAFETERYA

YÜZME 

HAVUZU

TÜMLEŞİK 

ARAŞTIRMA 

MERKEZİ

Ocak 656.839 2.819 17.636 18.751 173.079 39.746 36.002 207.756 52.547 26.908 2.271 17.270 19.427 42.627

Şubat 524.885 2.855 15.717 15.756 147.610 33.800 23.030 159.334 30.970 20.506 1.735 14.495 17.216 41.861

Mart 558.535 2.309 15.791 17.555 146.748 36.730 32.540 167.831 50.241 10.218 1.451 14.872 18.727 43.522

Nisan 474.295 2.226 12.861 14.971 129.145 34.791 32.219 129.932 46.953 8.986 1.327 11.685 17.478 31.721

Mayıs 352.849 1.200 9.397 12.375 110.836 27.403 27.211 75.474 32.593 6.555 936 9.890 14.537 24.442

Haziran 710.524 2.462 20.750 30.869 209.637 48.415 36.351 194.791 72.906 6.345 1.417 25.962 20.264 40.355

Temmuz 837.227 2.973 28.552 42.362 246.393 57.488 36.269 244.796 76.702 7.787 2.342 34.433 21.809 35.321

Ağustos 661.052 2.273 25.334 35.983 213.510 51.108 22.983 187.675 44.564 5.019 373 24.780 10.715 36.735

Eylül 579.006 2.134 20.295 29.890 178.686 44.465 32.058 156.160 30.970 3.758 2.330 19.614 29.251 29.395

Ekim  385.967 1.529 11.524 15.484 119.677 31.564 23.708 86.924 27.560 4.933 1.252 15.175 19.671 26.966

Kasım 412.364 1.849 11.841 16.195 119.088 34.147 30.136 103.501 32.330 6.627 1.567 10.174 16.286 28623

Aralık  595.591 3.359 16.526 19.339 156.522 36.931 37.805 185.572 47.940 8.406 2.438 18.777 19.268 42708

Ocak 660.956 3.521 17.979 20.299 180.017 40.604 36.081 217.954 50.946 7.822 2.404 17.295 20.902 45.132

Şubat 506.518 2.671 16.177 17.197 145.710 32.160 20.192 168.987 26.038 5.244 1.999 14.066 17.201 38.876

Mart 433.179 1.697 14.974 14.784 123.822 32.249 21.017 118.800 29.873 4.131 3.779 9.712 15.631 42.710

Nisan 231.056 811 9.495 9.077 75.178 22.276 8.306 52.941 4.808 567 1.781 3.672 8.628 33.516

Mayıs 253.621 1.133 11.164 10.234 89.683 27.817 10.602 56.819 5.643 988 1.627 2.199 9.503 26.209

Haziran 239.800 1.141 11.726 9.134 96.139 25.366 12.221 44.232 4.952 853 1.675 1.762 7.988 22.611

Temmuz 338.071 1.545 15.763 12.039 149.027 30.747 13.512 64.810 5.774 1.251 2.069 2.034 9.300 30.200

Ağustos 299.345 1.211 11.677 10.732 127.437 25.900 13.654 61.569 5.548 1.422 1.800 13.930 7.424 17.041

Eylül 265.611 1.136 11.579 10.540 116.453 25.852 13.021 52.842 5.375 954 1.311 3.420 6.809 16.319

Ekim  254.982 1.010 9.556 10.917 106.144 26.269 11.503 54.278 6.509 984 912 4.641 7.563 14.696

Kasım 280.633 850 10.773 13.199 108.081 26.343 10.978 62.552 7.665 956 1.259 4.198 7.209 26570

Aralık  358.280 1.099 14.176 15.852 137.966 29.036 13.413 82.889 7.557 1.014 790 2.556 7.951 43981

Ocak 327.734 1.082 15.279 13.920 132.679 24.496 11.895 77.710 6.232 943 147 2.486 6.908 33957

Şubat 318.978 1.130 13.771 14.034 123.334 25.008 11.804 78.711 6.173 259 126 2.340 6.395 35893

Mart 321.048 1.234 13.658 14.506 122.350 26.480 11.844 76.817 7.888 790 107 2.132 6.680 36562

Nisan 261.342 964 10.649 12.102 103.964 23.433 7.544 61.466 6.276 932 58 1.827 5.161 26966

Mayıs 256.292 1.355 10.184 9.807 105.880 27.827 7.887 48.380 10.040 734 135 2.033 4.574 27456

Haziran 253.451 1.069 11.462 9.536 102.507 24.095 9.164 51.274 6.563 664 71 1.601 3.974 31471

Temmuz 505.286 1.198 23.361 32.789 172.008 45.400 18.192 110.105 29.262 959 110 5.720 7.840 58.342

Ağustos 643.560 1.280 23.520 28.732 196.037 53.868 24.605 186.916 28.027 1.374 119 35.084 5.929 58.069

Eylül 445.329 1.128 15.354 19.377 152.941 38.930 17.788 132.180 10.145 1.901 112 20.014 5.022 30.437

Ekim  394.806 685 9.937 12.139 114.001 24.987 14.482 134.265 19.721 3.990 340 9.770 10.711 39.778

Kasım 468.099 1.264 12.461 14.670 123.723 36.084 25.737 138.055 36.490 11.222 134 11.619 15.268 41.372

Aralık  630.390 1.985 15.941 16.933 160.776 41.397 32.631 199.183 53.503 7.028 183 17.539 19.880 63.411

Ocak 600.805 1.935 16.164 19.027 155.622 33.778 24.532 196.202 42.520 6.264 132 16.689 16.876 71.064

Şubat 558.797 1.925 14.988 18.776 144.720 43.005 20.778 189.157 30.554 5.557 230 15.082 14.082 59.943

Mart 683.233 1.998 16.140 18.888 161.125 42.698 26.719 239.889 55.812 8.916 705 18.467 14.405 77.471

Nisan 452.783 1.880 10.576 12.404 103.376 36.810 24.842 138.629 47.181 6.468 607 10.218 19.854 39.938

Mayıs 336.615 1.205 8.613 8.106 74.233 25.218 21.998 101.955 46.816 3.925 567 7.915 8.754 27.310

Haziran 672.719 1.637 19.032 14.284 145.966 48.867 33.299 271.109 59.605 5.243 411 24.483 11.014 37.769

Temmuz 714.207 1.615 17.724 23.881 202.928 48.184 26.071 283.292 38.244 3.180 429 18.152 10.179 40.328

Ağustos 812.034 1.350 22.479 36.552 202.264 49.215 33.102 340.565 41.312 2.975 409 25.025 10.041 46.745

Eylül 532.983 1.350 13.027 13.080 130.606 40.331 23.243 236.320 8.848 2.756 561 12.280 4.214 46.367

Ekim  379.433 1.510 9.989 10.888 82.016 29.068 19.763 136.001 26.508 5.093 900 10.863 10.976 35.858

Kasım 447.793 1.536 11.245 14.402 98.999 31.803 32.556 145.755 39.691 6.667 1.052 11.180 10.547 42.360

Aralık  579.512 2.508 13.423 14.952 105.069 40.689 36.950 239.418 40.655 6.077 1.359 15.902 13.253 49.257

Ocak 609.801 3.050 17.532 14.726 111.922 46.224 29.901 261.992 40.702 6.103 743 14.133 12.550 50.223

Şubat 546.562 2.772 16.422 14.411 111.950 41.779 17.341 248.066 12.534 4.446 348 10.320 10.720 55.453

Mart 525.396 2.528 15.152 13.029 102.895 42.141 19.988 229.269 22.959 5.150 529 12.205 13.310 46.241

Nisan 408.030 1.696 10.363 10.426 84.574 36.317 20.137 149.261 32.535 5.049 610 13.162 11.184 32.716

Mayıs 363.568 1.435 9.147 8.662 76.364 34.191 14.691 127.256 30.646 5.589 710 10.572 11.075 33.230

Haziran 550.514 2.463 14.722 21.820 101.336 35.359 20.958 190.927 68.516 4.766 572 33.002 9.202 46.871

Temmuz 1.149.718 3.288 38.885 37.946 234.287 76.411 52.044 461.905 79.544 3.908 620 82.419 13.485 64.976

Ağustos 1.383.471 3.400 38.646 64.113 250.317 91.529 55.743 564.051 108.158 8.993 964 107.262 18.466 71.829

Eylül 814.334 3.092 26.284 37.355 136.887 73.294 28.666 332.041 41.101 6.788 888 61.863 10.659 55.416

Ekim  391.202 1.946 10.665 10.069 74.331 39.730 19.559 121.556 21.075 6.342 1.308 31.937 10.609 42.075

Kasım 431.435 733 12.284 12.861 79.364 48.895 27.999 141.351 27.517 6.147 2.357 18.519 10.187 43.221

Aralık  538.943 6.866 15.814 13.956 93.380 60.353 36.530 191.503 36.298 6.959 1.566 18.200 7.781 49.737

2023

2022

2021

2020

2019

                             BİRİMLER BAZINDA ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMLERİ


[image: image25.png]iYTE TOPLAM —2019
Toplam Tiiketim(2019:6.749.134-2020:4.122.052-2021:4.821.801-2022:6.771.176) |—+—2020
1.600.000 -m-2021

—=—2022
2023

1.400.000 X

800.000

600.000

(

400.000

200.000

0

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

TEMMUZ
AGUSTOS

HAZIRAN

AYLAR





[image: image26.png]REKTORLUK BINASI

Toplam Tuketim(2019:206.224-2020:155.039-2021:175.577-2022:173.410) |~ 2019
——2020

45.000
“m-2021
40.000 42022
35.000 2023

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS

AYLAR





[image: image27.png]6.000

5.000

g
o
S
S

TUKETIM(kWh)

GENEL KULTUR DERSLERI BINASI
Toplam Tiiketim(2019:27.988-2020:17.825-2021:14.374-2022:20.449)

—2019
——-2020
~m-2021
=4=-2022

2023

OCAK

SUBAT

MART

NISAN

MAYIS

HAZIRAN

TEMMUZ

AYLAR

AGUSTOS

EKIM

KASIM

ARALIK





[image: image28.png]TUKETIM(kWh)

/]g
\&

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

DAIRE BASKANLIKLARI BINASI
Toplam Tiketim(2019:269.530-2020:154.004-2021:198.545-2022:205.240)

—2019
——-2020
~m-2021
=4=-2022

2023

T
N = = z (7] z N (7] _ s s X
< < o < > < =) =) = = =5
§ & & ¥ E : § F ¥ g% gz
@ = = g i =) u < <
T = 'g

AYLAR





[image: image29.png]300.000

FEN FAKULTESI
Toplam Tuketim(2019:1.950.931-2020:1.455.657-2021:1.610.200-2022:1.606.924)

—=2019
=-2020
~m-2021

250.000

—4—2022
2023

200.000

-

o

=

o

o

S
\

100.000 -

TUKETIM(kWh)

50.000

759

!

£

OCAK

SUBAT

MART

NISAN

MAYIS

HAZIRAN

TEMMUZ

AYLAR

AGUSTOS

EYLUL

EKIM

KASIM

ARALIK





[image: image30.png]100.000
90.000
80.000

= 70.000

)
=
o
S
S

50.000
40.000

TUKETIM(KW

30.000
20.000
10.000

0

(Yabanci Diller Y.O., Atélyeler Binasi, Enerji Sistemleri Lab.Binasi)
Toplam Tiketim(2019:476.588-2020:344.619-2021:392.005-2022:469.666)

—2019
=—2020
=m-2021
=4-2022

2023

OCAK

SUBAT

MART

NISAN

MAYIS

HAZIRAN

TEMMUZ

AYLAR

AGUSTOS

EYLUL

EKIM

KASIM

ARALIK





[image: image31.png]MIMARLIK FAKULTESI ——2020
Toplam Tiketim(2019:370.312-2020:184.500-2021:193.573-2022:323.853) —m-2021
“A=2022
60.000 2023
———
50.000
40.000

TUKETIM(KWh)

20.000 ‘\ S \.\y
10.000 w —— . —

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

TEMMUZ
AGUSTOS

HAZIRAN

AYLAR





[image: image32.png]MUHENDISLIK FAKULTESI

Toplam Tiiketim(2019:1.899.746-2020:1.038.673-2021:1.295.062-2022:2.518.292) _zglg
——
600.000 -m-2021
~4=2022
500.000 2023
3 400.000
\E, .
=
I~ 300.000
w
X
p]
sl

100.000

OCAK
SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

HAZIRAN
AGUSTOS





[image: image33.png]120.000

KUTUPHANE BINASI
Toplam Tiketim (2019:546.276-2020:160.688-2021:220.320-2022:477.746)

100.000

80.000

—2019
—-2020
~m-2021
=4=-2022

2023

60.000

40.000 -

TUKETIM(kWh)

20.000

L 4

.—?—-A./Q\.(+

OCAK

SUBAT

MAYIS

HAZIRAN
TEMMUZ

AYLAR

AGUSTOS

EKIM

KASIM x

ARALIK





[image: image34.png]TUKETIM(kWh)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000 -

SPOR SALONU
Toplam Tiketim (2019:116.048-2020:26.186-2021:30.796-2022:63.121)

—2019
=—2020
=m-2021
=4-2022

2023

%

T

|

SUBAT
MART
NISAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLUL
EKIM |¢
KASIM

ARALIK |¢





[image: image35.png]ACIK SPOR TESISLERI

—2019
Toplam Tuketim (2019:19.439-2020:21.406-2021:1.642-2022:7.362) 2020
-=-2021
4.000 A 2022
3.500 / \ 2023
g 3.000
g 2.500 / \
5 2.000 A 74
4
21500
1.000
500
0 -'4‘ - —— - # —— —F - —i— - ,_u i i '.—_‘ a
b < f Z 2 Z 5 3 = = = x
o 2 < ) z [ s £ = = 2 <
° 8 = = = § & 8 & g
T = g

AYLAR





[image: image36.png]120.000

100.000

80.000

60.000

TUKETIM(kWh)

40.000

20.000

Toplam Tiketim (2019:217.127-2020:79.485-2021:112.165-2022:186.256)

KAFETERYA BINASI

—2019
——-2020
~m-2021
=4=-2022

2023

OCAK [

HAZIRAN

AYLAR

EYLUL

TEMMUZ
AGUSTOS

ARALIK l





[image: image37.png]YARI OLIMPIK KAPALI YUZME HAVUZU —-2019

Toplam Tuketim (2019:224.649-2020:126.109-2021:98.342-2022:144.195) ——2020
35.000 ——2021
——2022
30.000 /\ ——2023
25.000
3
< 20.000
=
E 15.000
X
=
10.000
5.000
0

OCAK
SUBAT
MART
NiSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLUL
EKIM
KASIM
ARALIK

AYLAR





[image: image38.png]TUMLESIK ARASTIRMA MERKEZI +§§l§
Toplam Tiiketim(2019:424.276-2020:357.861-2021:483.714-2022:574.410) | ™~
SRAE =>=2021
=#=2022
G A 2023
g b 7\ N
e
_ o - \ SN N 7.
= 50.000 —
= 4
leJ 40.000 +
230,000
20.000 S—a—~
10.000
0 X
= = b4 () b4 N n - 2 E X
> z = ¥ g 2 W £
T = Q)
<
AYLAR





[image: image39.png]IYTE VE BIRIMLERININ
ELEKTRIK TUKETIMLERI
(ARALIK 2023)





[image: image40.png]ENEL KULTUR DERSLER| BovAS:

DARE BASKANLILAR BNAS!

b Dller Y0, AyerEne S MinLab-

o spom TesisLER Ed

ERKEz KAFETERYA. 2





[image: image41.png]TORETRARWR)

.BEEEEE

(GENEL KOLTOR DERSLERI BINASI

AR

T Tk 1G4 60 202 T o3 e e e 202220449 |+

s

7_‘\ |
R 2 3 3 ERERERE
LI U T I T T I
LI i





[image: image42.png]TOKET R

i

T
EEEEEE

(88

REKTORLOK BINAS

Toplam Tikeim(2019:206.224-2020:155.039-2021:175.577-2022:173.410) | 201

2020

2021

a2
20|

A
x%;%szgé

AR





 [image: image43.png]TORETMII)

DAIRE BASKANLIKLARI BINAS

Toplam Tikelim(2019:260,530-2020:154.004-2021,198.545-2022.205.240)

—=

oom
sumar
s
ez
aavstos
e

s

s





[image: image44.png]TOKETKWN)

FenpaoLTES! ]

Toplam TikBin(2015:1950 31 70201 458 657 20211.810.2002022:1.006324) | — )
oo o
oo ,

N7
Y5 § § ¢ 3 3 8 3 33 %
8 8 % 2 & § £ A
id £

s





[image: image45.png](Yabanci Dier Y., Atlyelr Biasi, Enee Sstemie Lab Bnas)
Topiam Tikelim(2019:476.588-2020:344 516-2021:392 005-2022.469.666)

suear
st
s
oz
e
o

AcusTos

AR





[image: image46.png]—aot0

MIMARLIK FAKOLTES| o
Toplam Tiketim(2019:370:312.2020:164,500-2021:193,575-2022:323.853) 2021
Tan
o B
£ oo

;
<

-





 [image: image47.png]8
g

£ &
E B

TOKETRWN)

MOHENDISLIK FAKOLTES|
Toplam Tikelim(2015:1.899.746-2020-1.038 675 2021:1.205 062 2022.2518.292)





[image: image48.png]TORETIMEWN)

H
g

KOTOPHANE BINASI
Toplam Tiketim (2019:545 276-2020:160.686.2021:220.320.2022471.748)

suanr
s
oz
naustos
eno
e

R

i





[image: image49.png]TOKET MKW

SPORSALONU
Toplam Tiketim (2010:116.048.2020:26.186-2021:30.796-2022.63.121)

ooa
susar
N
i





[image: image50.png]TORETMI)

ACK SPORTESISLERI
Toplam Toketim (2019:19.436.202021 406-2021:1,642.20227.362)

A
A AN/
— ﬁ
3§§§§§§§%§§§

AR





[image: image51.png]TORETRMGWN)

KAFETERYA BINAS!
Toplam Tiketim (2019:217.127-2020.7485-2021:112.165-2022:186.256)

100m

o

sumar
sy
s
ez
acustos
e





[image: image52.png]TOKET ()

i

£

YARI OLIMPIK KAPALI YOZHE HAWUZU
Toplam Toketm (2019224 649-2020:126109-202198 342-2022114195)

2001
e
|20

wana

scusros

- 4

o





[image: image53.png]TOMLESIK ARASTIRMA MERKEZ!
Toplam Tiketim(2019:424.276-2020:367.861-2021:483.714-2022:674.410)

TORETIARW)

e
e
s

svar
war
N
avis
Tz
Tewaz
AdusTos

AR





[image: image54.png]v7e TopLw —a)
ot Toktm (2015740134 20204 22 0620214 821 00120226 77117) | 200
+aoen -~z
g
S
£ womn
2 o | ":f f,%
oo ==
CRCRER PR RERE RO
§1%8 8 ¢ ¢ ER A





	4. DIGITAL KAMPÜS PROJESİ


İYTE kampüsü oldukça hızlı gelişen dinamik bir bünyeye sahiptir. Kampus içerisindeki üst ve alt yapı  çalışmalarına ara verilmeden devam edilmekte ve kampüsün çehresi her geçen gün değişmektedir. Bu gelişimle paralel olarak kampus içindeki yapısal değişikliklerin dijital ortama yansıtılması çalışmalarına da büyük duyarlılıkla devam edilmektedir. Bu anlamda, 2018 yılı sonu itibari ile kampus içerisindeki inşaası tamamlanmış hizmet binaları, çevre düzenlemeleri ve ulaşım hatları gibi üst yapı ve alt yapı çalışmaları dijital ortama çok büyük oranda yansıtılmıştır ve devam eden çalışmalar tamamlandıkça dijital ortama yansıtılmaya devam edilecektir. Bununla birlikte önceki yıllarda oluşturulmuş projelerdeki veriler de incelenip güncellenmiş ve tüm veriler tek bir dosyada toplanarak dosyanın oluşumu tamamlanmıştır. Ayrıca, önceki yıllarda arazi çalışmalarını olumsuz etkileyen poligon ağındaki sıkıntılar da yapılan çalışmalarla giderilmiş olup kampus içi poligon ağı oluşumu tamamlanmıştır.
	5. BAKIM ONARIM İŞLERİ


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesindeki Bakım Onarım Birimi ile Ağaç ve Metal İşleri Atölyelerinde toplam olarak 35 teknik personel çalışmaktadır. 

Ağaç İşleri Atölyesi ile Metal İşleri Atölyesi ilgili arızalara bakmakta, aynı zamanda Enstitü birimlerinden gelen yeni talep ve ihtiyaçları imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalışmaktadır. 

Bakım Onarım Biriminin görevleri kampüsteki her türlü alt yapı tesisatının (ısıtma, soğutma, elektrik, telefon, temiz ve pis su, yangın ihbar sistemleri, vs) ve ilgili cihazlarının (kazanlar, soğutma grupları, jeneratörler, trafolar, upsler, asansörler vs) bakım ve onarımlarını gerçekleştirmektir. Birim tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, periyodik bakımlar ve periyodik olmayan bakım ve onarımlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 

	5. 1. PERİYODİK BAKIMLAR


11D

11DİİYTE Yerleşkesinde bulunan, jeneratörler, trafo merkezleri, ısıtma-soğutma sistemleri, asansörler, UPS cihazları, paratonerler ve yangın ihbar sistemlerinin periyodik olarak bakımları YITDB personeli ve yetki verilen firmalar tarafından yapılmaktadır.

A. JENERATÖRLER VE TRAFO MERKEZLERİ

2023 yılında, 11 adet jeneratörün ve 13 adet Trafo Merkezinde bulunan toplam 19 adet trafonun 3 aylık periyodlarla 4 adet periyodik bakımı gerçekleştirilmiştir. Jeneratör ve trafo merkezlerinin periyodik bakımları dışardan yetkili servisler tarafından yapılmakta olup, kesici ve şalter açmaları gibi arızalara müdahale ile yağ, su ve yakıt kontrolleri Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

2023 yılında trafo merkezlerinin periyodik bakımları Gürokur Mühendislik –Elektrik –Taahhüt-Proje –Müşavirlik Firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 yılında, Jeneratörlerin periyodik bakımları ve zaman zaman oluşan arızalar için Arjen Jeneratör Elektrik ve Makine tarafından hizmet alınmıştır.

B. ASANSÖRLER
2024 yılında Enstitümüz binalarında bulunan 33 adet insan asansörü, 3 adet hidrolik asansör ve 4 adet yemek asansörünün bakımları aylık olarak yaptırılmıştır. 11 adet engelli asansörün bakımları ise Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında 3’er aylık periyodlarla yaptırılmıştır. Bunun için Hausman Asansör firması tarafından hizmet alınmıştır. 

C. 
UPS CİHAZLARI

Kampüs binalarında bilgisayarlar ve kesintisiz enerji gereken cihazlar için UPS cihazları mevcuttur. Bu cihazların yıllık bakım ve onarımları YİTDB’nın kontrolünde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

2024 yılında  kampüs binalarında bulunan toplam 53 adet ups cihazı için 3’er aylık periyodlarla bakım hizmeti alınmıştır. Söz konusu bakım hizmeti  ve zaman zaman cihazlarda oluşan arızaların giderilmesi CELTA Energy  firması tarafından gerçekleştirilmiştir.

D. YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ

2024 yılı içerisinde kampüsümüzde yangın ihbar sisteminin bulunduğu 22 Adet binadaki yangın ihbar sisteminin (yangın ihbar santralleri, dedektörler, yangın ihbar butonları, yangın ihbar sirenleri), 1 adet binadaki yangın ihbar santralinin ve kampüsümüzdeki yangın ihbar sistemlerinin uzaktan grafik izleme yazılımının eksiklikleri ve arızaları Ekim ayında başlamış Aralık ayında; bir defa olmak üzere tamamlanmıştır. Bunun için Teknik Yangın firması tarafından hizmet alınmıştır.

E. PARATONERLER

            2023 yılında Enstitümüz Binalarında bulunan 24 adet aktif paratoner sisteminin yılda bir kez olmak üzere bakımları yaptırılmıştır.

Söz konusu paratoner bakımları RADSAN Elektromekanik İnşaat Enerji Makina Telekominikasyon Bilişim San.ve Tic.A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
	5. 2. GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIM VE ONARIMLAR


2023yılında bakım onarım grubu teknik elemanlarınca gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının her gruba ait listeleri aşağıda verilmiştir.
[image: image55.emf]0

45

GİRİLEN TOPLAM TALEP SAYISI

162

29

247

354

166

129

153

127

287 292

114 122

TAMAMLANAN TALEP SAYISI

162

27

247

354

13

YAPI İŞLERİ BAKIM ONARIM GRUBU BİRİMLER

Ağaç işleri destek birimi

Asansör arızaları destek birimi

Basit onarım ve montaj işleri

Elektirik işleri destek birimi

Fancoil Arızaları destek birimi

BEKLEYEN TALEP SAYISI

0

2

0

0

TOPLAM 75 2211 2286

Isıtma ve soğutma arızaları

İnşaat işleri destek birimi

Metal işleri destek birimi

Telefon işleri destek birimi

Tesisat işleri destek birimi

169

616

8

169

571

2

5


	6. YAPI İŞLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI


[image: image59.png]VYN

v MKLD) /)





	7. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


[image: image56.png]Harcama yetkilsi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda agiklanan faaliyetler igin idare biltgesinden harcama birimimize tahsis edilmis
kaynaklari etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullandigimi, gorev ve yetki alanim gergevesinde i
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara liskin islemlerin yasallik ve diizenliligi hususunda
yeterli giivenceyi sagladigini ve harcama birimimizde siireg kontroliniin etkin olarak uygulandigini

ildiririm.

idaremizin 2023 yii faaliyet raporunun 5018 sayili Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun
41. Maddesi, Yiksek OFretim Kurulu tarafindan 23.03.2007 yayimlanan Yuksek Ogretim Kurulu Faaliyet
Raporu Hazirlama Rehberi ve anilan kanunun 41. Maddesinde belirlenen hesap verme zorunlulugu
cercevesinde raporda yer alan bilgilerin gavenilir, tam ve dogru oldugunu ve burada raporlanmayan,
idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda bilgim olmadiini beyan ed:

22.01.2024

WA, L

Murat Emre AKDAL

Yapi sleri ve Teknik Daire Baskani



[image: image57.png]



REKTÖR   


Prof.  Dr. Yusuf BARAN





REKTÖR YARDIMCISI                                  


  Prof. Dr. Alper BABA








REKTÖR YARDIMCISI


Prof. Dr.  Gamze TANOĞLU








YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANI                


Murat Emre AKDAL








Şef  Şahap TUNCER








KONTROL GRUBU


İnşaat Mühendisi Nursen BAKİ


İnşaat Y. Mühendisi Bekir DURMAZ


İnşaat Y. Mühendisi Tuncer ALTUNER


İnşaat Y. Mühendisi Engin EMRESOY


İnşaat Mühendisi Burcu METE


Elektrik Mühendisi Belgin ÖZTÜRK


Elektrik Mühendisi Kadir AKTAŞ


Makine Mühendisi Şenol AKSOY


Makine Mühendisi Tolga TAŞ


Makine Mühendisi Yunus Emre YILMAZ


 Mimar Pınar GÜNEŞER


Mimar Gamze GÜR


İnşaat Teknikeri Murat DİNÇER


İnşaat Teknisyeni Mutlu BOZKURT


Makine Mühendisi Ömer Salih TUNA


Sıhhi Tesisat Teknisyeni Oktay CAN


Elektrik Teknisyeni Arif ULUÇ


İnşaat Teknikeri  Yonca YUVA














HARİTA- KADASTRO GRUBU


Harita Teknikeri Cihat KÜÇÜKBOYACI


Harita Teknikeri Tolga İLKEN


Harita Teknikeri Metin ÇAM








TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ


Harita Teknikeri Metin ÇAM





BÜTÇE VE KORDİNASYON BİRİMİ


İnşaat Teknisyeni Mutlu BOZKURT


Bilgisayar İşletmeni İlkay MUMCUOĞLU








REKTÖR YARDIMCISI                                  


Prof. Dr.  Serdar KALE








BAKIM ve ONARIM GRUBU


BAKIM ve ONARIM GRUBU SORUMLUSU


Makine Mühendisi Kamil ŞERİT


ELEKTRİK İŞLERİ


Elektrik Teknikeri Akif KARDAŞ


Elektronik Teknikeri Mevlüt GÜÇ


Elektrik Teknisyeni Halil İNAL


Elektrik Teknisyeni Fatih CAN


İNŞAAT İŞLERİ


İnşaat Teknisyeni Ahmet TÜNER


İnşaat Teknisyeni Baki ŞİMŞEK


Döküm Teknikeri Niran KÖYBAŞI


Teknisyen Telha BAYIR





TESİSAT İŞLERİ


Sıhhi Tesisat Teknisyeni  Mahmut OĞUR


Sıhhi Tesisat Teknisyeni  Ramazan ÇOBAN


Sıhhi Tesisat Teknisyeni  A.  Rıdvan TAŞKIN


Sıhhi Tesisat Teknisyeni Osman ARSLAN


Sıhhi Tesisat Teknisyeni Barış AYIK


5.İKLİMLENDİRME


İklimlendirme Teknisyeni  Oktay KOÇ


İklimlendirme Teknisyeni   Fikret YENİYURT


6.AĞAÇ İŞLERİ


Mob. Dek. Teknisyeni Ali ÇETİN


Mob. Dek. Teknisyeni Ozan YEŞİLDERE


Mob. Dek. Teknisyeni Necmi ATICI


7.HABERLEŞME İŞLERİ


Elektrik Teknikeri Kamil GERS


Tekniker Rahmi YÜZÜAK


Teknisyen Ayhan BÖYÜK


9.MERKEZİ MEKANİK ATELYE


Tekniker Uğur KIZILOĞLU


Tekniker Zafer AKKOYUNLU


Teknisyen Emin ARSLAN


Teknisyen Ertan KESKİN


Teknisyen Mehmet TÜFEKÇİ


Teknisyen Muhittin MECİT


Teknisyen Şerafettin ÇAVDAR


Teknisyen Arif TOSUN


Hizmetli Ercan ÖZTEP


Tekniker Vedat BAYAR








KAZAN DAİRELERİ BAKIM GRUBU


Teknisyen Ercan DOBRUCA  


Kaloriferci Ahmet CALBAN


Kaloriferci Ali TEZCAN


Kaloriferci Murat AKSU


Kaloriferci Adem CEYLAN


Kaloriferci Kemal DEMİRALAY











	2023 YILI FAALİYET RAPORU/ YİTDB-2024 OCAK


[image: image60.png]




